- 甲方合同编号:

- 乙方合同编号:

- 中国东南大数据产业园研发楼七期白蚁防治合同

项目名称:中国东南大数据产业园研发楼七期白蚁防治项目

委托方（甲方）:福州市大数据产业园投资发展有限公司

承包人（乙方）:

甲方建设的中国东南大数据产业园研发楼七期项目,确定乙方为白蚁防治施工单位，现双方根据《中华人民共和国合同法》，建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》及其他有关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋建筑白蚁预防施工任务达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：中国东南大数据产业园研发楼七期

2、工程座落：长乐

3、工程范围：基础及主体建筑白蚁预防（不含二次室内装修）。

4、使用功能：研发办公

5、工程保治期：从建设工程竣工验收之日起15年。

二、双方职责

甲方：

1、提供建筑基础平面图、底层平面图、不同结构的楼层平面图、设计总说明、门窗表及建筑总平面图各一份，配合乙方作出施工方案。

2、负责合同履行，并会同监理单位对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，药物检测。

3、	委托监理单位福建升恒建设集团有限公司进行白蚁防治工程监理。负责按施工进度和乙方提供的白蚁防治方案，提前一日书面通知乙方进场施工，以便乙方安排防蚁施工,防止少防、漏防，避免因施工过程不能衔接而影响工程质量或进度。

4、根据乙方提供的组织设计或施工部位，督促建筑施工单位配合防蚁施工，无偿为乙方提供施工条件。

5、在十五年保治期内发现乙方预防处理的施工项目有蚁害，应及时通知乙方灭治。

6、负责监督，检查白蚁防治质量、进度和验收工作。

7、在合同期内配合乙方做好每次的回访复查工作。

8、工程竣工验收后，如有改建必须通知乙方再次进行白蚁预防处理（费用由甲方承担），否则发生蚁害由甲方负责，与乙方无关。

乙方：

1、负责制定白蚁预防施工方案，并报甲方和主管部门。

2、严格按施工方案和技术规范进行施工，做好质量检查记录，在十五年保治期内，如发生蚁害，由乙方无偿灭治。

3、根据甲方提供的工程进度及时进行蚁防施工，如有改动施工时间必须提前一天通知甲方，否则必须承担甲方因无故拖延而影响建筑施工进度（墙外毒土工程施工遇雨顺延）而造成的经济损失。

4、必须接受甲方监理公司对施工质量的监督。

5、白蚁预防施工、竣工资料及“房屋白蚁预防验收合格证明”应准备一式贰份，提交甲壹份、乙方留档壹份以备查验。

6、在合同期内负责组织甲方（或业主代表）进行回访复查工作。

三、施工用药

1、乙方必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，保证不使用国家明令禁止生产或销售的药物，所使用的药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治）、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。本次工程使用的药品名称为：杭州20%天鹰杀白蚁乳油、生产厂家：杭州庆丰农化有限公司批号： XK13-200-00386 、登记证号： WL2001276 有效日期：  15年出厂日期：  2020.05

2、用药过程必须有甲方和监理单位签证，监理单位必须履行现场监理职责，如实记录乙方使用的药品名称、数量、用药时间及各阶段的用药量。

四、工程费用及付款办法

1、合同价款：白蚁防治工程总费用（包干）（含税）为人民币￥      元（大写：        ）。

2、工程款分二次付清合同价款，合同签订后，完成地下室白蚁防治工作，并经验收合格后付50%，即￥        （人民币       ），余款待白蚁预防工程竣工验收并出具验收合格证明后付50%，即￥       （人民币     ）。已方要求付款前必须提供符合国家相关法律规定的增值税专用发票并经甲方确认无误后方可支付相应的款项。

3、乙方账户名称、开户行及账号。

账户名称：

开户银行：

银行账号：

五、质量标准与验收办法

1、以房屋建筑白蚁预防施工技术规范和施工方案作为质量验收标准。

2、乙方完成分部工程施工后，由甲方和监理单位代表在乙方提供的记录上现场签证验收，作为竣工验收依据。

3、白蚁预防工程施工完毕后，甲方应在接到乙方通知后十日内会同监理公司进行验收，必要时可邀请专业人员参加验收。经验收合格后，甲乙双方与监理公司共同签章出具“房屋白蚁预防验收合格证明”。

六、定期回访

- 乙方在白蚁预防工程竣工验收后第一年起至第十年每年复查一次，第十一年起至合同期结束，每年复查2次。复查由乙方代表及甲方代表参加（或业主代表）参加，复查回访后由甲方代表（或业主代表）在乙方的复查记录表上签字认可，乙方将每次回访复查记录整理归档，送甲方（或业主委员会）一份存档。

七、保治基金

- 1、本合同生效后15日内，乙方应按合同约定的白蚁预防工程总费用的20%计人民币：￥          元（大写：       整）留足保治基金，专项用于新建预防工程的复查复治。

- 2、乙方保治基金专户缴存的银行帐户:                       接受主管部门检查监督。

- 3、保治期内发现蚁害，乙方必须按照有关规定立即予以勘察，并履行灭治的责任。如若乙方未履行复查和灭治义务，甲方和业主均有权另请他人复查和灭治，所需费用由乙方承担。

八、违约责任

- 1、甲方不按时支付工程款，应按银行同期贷款利率支付违约金。

- 2、乙方未按施工方案施工的，应承担包括全额返还工程款、赔偿返工及其所造成的经济损失等违约责任。

- 3、乙方未按约定用药的，应承担包括全额返还工程款、赔偿返工及其所造成的经济损失等违约责任。

- 4、乙方未按期完工造成工期延误的，每延误一天，应按工程款总额的万分之五支付违约金。

九、附则

- 1、本合同在甲、乙双方签章后生效，至乙方十五年保治期限届满时终止。

- 2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

- 3、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向福州仲裁委员会提请仲裁。

- 4、本合同涉及单位必须严格按物价部门公布的收费标准执行。

- 5、本合同一式伍份，甲、乙双方各贰份，长乐市住房和城乡建设局备案壹份。

- 6、双方若有约定的其它事项另做补充协议。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法人代表或委托代理人：（签章）          法人代表或委托代理人：（签章）

年    月    日                          年    月    日