瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务

磋

商

文

件

项 目  编 号：RYCG20210310

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安市住房和城乡建设局

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二○二一年三月

目    录

第一部分 采购公告	- 1 -

第二部分  磋商供应商须知	- 4 -

（一）磋商须知前附表	- 4 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 9 -

附表二 启用备份响应文件申请书	- 10 -

（二）总   则	- 11 -

（三）磋商文件说明	- 13 -

（四）磋商响应文件的编制	- 13 -

（五）磋商响应文件的提交	- 16 -

（六）磋商与评审	- 17 -

（七）授予合同	- 21 -

第三部分  竞争性磋商内容及要求	- 23 -

第四部分  合同条款	- 43 -

第五部分  磋商响应文件格式	- 47 -

附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	- 48 -

附件二 法定代表人授权委托书	- 49 -

附件三 磋商函	- 50 -

附件四 建议少量偏离表	- 51 -

附件五 2018年1月1日以来磋商供应商同类项目业绩一览表	- 52 -

附件六 投入本项目人员配置情况表	- 53 -

附件七 投入本项目设施、设备详细清单	- 54 -

附件八 报价一览表	- 55 -

附件九 分项报价明细表	- 56 -

附件十 中小企业声明函（服务）	- 57 -

附件十一 残疾人福利性单位声明函	- 58 -

第六部分  评定办法	- 59 -

一、 评定原则	- 59 -

二、评标组织	- 59 -

三、评审组织	- 59 -

四、评标办法	- 59 -

六、决标办法	- 64 -

# 第一部分 采购公告

项目概况 瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年4月12日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20210310

项目名称：瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务 | 1 | 项 | 瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务，具体详见磋商文件第三部分。 | 财政预算价人民币100万元整/三年 |

合同履行期限：按磋商文件第三部分要求。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、特定资格条件：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：“政府采购云平台”在线获取

方式：本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。

售价：0元

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年4月12日09点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

时间：2021年4月12日09点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；瑞安市公共资源交易中心开标室（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（线下）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

2、供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

3、供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线提交，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

5、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

6、本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

7、本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市住房和城乡建设局

地址：瑞安市安阳街道安阳路95号

传真：/

联系人：薛女士

联系电话：0577-66807625

质疑受理人:曹先生

联系电话：0577-65614617

2、采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：林慧

项目联系方式（询问）：15857781500

质疑联系人: 张晓月

质疑联系方式：0577-65802277

- 同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务 |
| 2 | 项目编号 | RYCG20210310 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市住房和城乡建设局 地址：瑞安市安阳街道安阳路95号 联系人：薛女士 联系电话：0577-66807625 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地址：瑞安市安福路28号三楼 联系人：林慧 联系电话：15857781500 传真：0577-65802277 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务（详见磋商文件第三部分）。 |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 特定资格条件：无。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 采购代理机构指定邮箱 | 342286070@qq.com，本磋商文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
| 14 | 磋商响应文件形式及提交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。 3.磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅提交了备份响应文件而未将电子加密响应文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份响应文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份响应文件，如同意，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且在接到解密通知后45分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压缩备份响应文件，按政采云平台操作规范将备份响应文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；否则，视为响应文件撤回。 供应商电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份响应文件的，投标无效。 |
| 16 | 响应文件有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 18 | 磋商样品 | 不需要 □需要 |
| 19 | 履约担保 | □ 不需要 需要 成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向采购人提交合同价款5%的履约担保。 |
| 20 | 磋商文件获取时间及方式 | 1、获取时间：/至磋商响应文件提交截止时间前。 2、获取方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 注：以上获取磋商文件方式为依法获取磋商文件方式，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 21 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2021年4月12日09点00分止(北京时间) |
| 22 | 磋商响应文件提交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。 |
| 23 | 磋商响应文件解密开始时间及磋商地点 | 磋商响应文件解密开始时间：2021年4月12日09点00分(北京时间) 磋商地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 24 | 磋商程序 | 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟。 磋商供应商的电子磋商响应文件未在规定时间内成功解密的，供应商按要求提交了备份响应文件和解压缩密码的，由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份响应文件上传。 解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 磋商小组审阅响应文件。 磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案。 磋商小组根据磋商情况确定最终采购需求，供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。 磋商小组对资格文件进行评审。 磋商小组对商务技术响应文件进行评审。 磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价，若供应商未在报价时限内提交最后报价的，投标无效。 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 本项目所属行业：其他未列明行业 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 28 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 29 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同上传至政采云平台备案公示。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 30 | 备注 | 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系□存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2021年   月   日

## 附表二 启用备份响应文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（采购人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市住房和城乡建设局；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件后缀格式为.jmbs；

  - 备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式为.bfbs；需打包压缩并加密。

  - 电子签章：磋商供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁加盖的签章；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

  - 特定资格条件：无。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购组织单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.采用加盖公章；

b.法定代表人签字或盖章；

C.授权代表身份证件复印件。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  技术标准和要求

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在“浙江省政府采购网”上发布更正公告，潜在供应商请自行到政采云平台下载澄清（更正）文件；澄清（更正）文件是磋商文件的组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自行承担。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商响应文件开始解密时间，并在澄清公告中说明。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的形式

  - 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。

  - 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商响应文件应包括“资格文件”、“商务技术响应文件”和“报价要求响应文件”三部分：

第一部分：资格文件

基本资格条件：

- 供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺函；（见第五部分附件一）

特定资格条件：无。

第二部分：商务技术响应文件

- 法定代表人授权委托书（如有）；                    （见第五部分附件二）

- 磋商函；                                          （见第五部分附件三）

- 磋商供应商简介；                                       （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                （见第五部分附件四）

- 2018年1月1日以来磋商供应商同类项目业绩一览表；  （见第五部分附件五）

- 以往项目满意度评价；                                  （格式自拟）

- 投入本项目人员配置情况表；                         （见第五部分附件六）

- 投入本项目设施、设备详细清单；                     （见第五部分附件七）

- 拟采用白蚁防治治药械的有效性、环保性；                （格式自拟）

- 实施方案及措施；                                     （格式自拟）

- 服务网点；                                           （格式自拟）

- 宣传方案；                                           （格式自拟）

- 防治安全保障；                                       （格式自拟）

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料；

第三部分：报价要求响应文件

- 报价一览表；                                       （见第五部分附件八）

- 分项报价明细表；                                   （见第五部分附件九）

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）             （见第五部分附件十）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）（见第五部分附件十一）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                                  （格式自拟）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料加盖磋商供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 磋商有效期

  - 提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购代理机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价与首次报价不一致的，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按同比例下调。

- 磋商响应文件的签署

  - 磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

## （五）磋商响应文件的提交

- 磋商响应文件的提交

  - 供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未按要求提交备份响应文件的，视为无效备份响应文件。

- 磋商响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份响应文件。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件提交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。供应商未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。

  - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。

  - 解密结束后，供应商代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并签字后扫描，以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行在线磋商（如磋商小组一致认定某磋商供应商提供的磋商响应文件的技术和服务要求均满足磋商文件的要求，可不再分别磋商），并确定最终方案。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价并加盖公章，否则报价作无效处理，最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 关于评审的说明

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 在磋商时，下列情况按照无效投标处理：

- 任一报价不是固定的或超过预算金额的；

- 单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；

- 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交备份磋商响应文件的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

- 供应商被视为串通投标的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

  - 如果候选成交供应商的报价高于最高限价或明显偏离市场正常价格时，磋商小组将取消其成交资格并对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。

  - 采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 磋商过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线提交，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予受理。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市住房和城乡建设局

受理地址：瑞安市安阳街道安阳路95号

受理电话：0577-65614617

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书后，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消其成交资格。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江省政府采购网” （网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交公告。

- 代理服务费和咨询服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收取，不足8000元整，按8000元整收取。上述费用不在报价中单列，该费用必须在领取成交通知书前一次性付清，请磋商供应商在报价时予以考虑。

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

### 概述

- 此份采购内容及技术要求是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 磋商供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

- 鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

### 项目概况

本次招标的项目为瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务，招标内容为瑞安市黄林村、均路村、上泽村、东元村、东寺前村和林垟镇核心保护区的传统建筑、园林植被和古树名木的白蚁综合治理服务所有工作。治理范围如下：

| 序号 | 名称 | 村域占地面积 | 建筑物建筑面积 | 绿化带面积 | 古树名木 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄林村 | 9.084 平方公里 | 约25173平方米 | 约2000平方米 |  | 省级示范项目 |
| 2 | 均路村 | 64.65 亩 | 约14950平方米 | 约1500平方米 |  |  |
| 3 | 上泽村 | 177.75 亩 | 约20000平方米 | 约1500平方米 |  |  |
| 4 | 东寺前村 | 60亩 | 二十多幢 | 约750平方米 |  |  |
| 5 | 东元村 | 60亩 | 16627.8平方米 | 约750平方米 |  |  |
| 6 | 林垟镇核心保护区 | 18.69公顷 | 1、文物建筑：约387平方米 2、保护建筑：约4666平方米 3、历史建筑：约13498平方米 | 约1500平方米 | 4棵 |  |
| 注：以上治理面积为预估面积，磋商供应商需自行组织进行现场踏勘，整个村落和镇均属本次招标综合治理范围（包括但不仅限于以上内容）。 |

### 采购内容

- 服务要求：

- 白蚁综合治理。对本项目治理范围内（5个村落及1个名镇）进行蚁情调查、制定技术方案、防治施工、进度安排、效果验收等工作。

- 开展宣传与培训。治理村落进行白蚁宣传栏、宣传单、报刊杂志等载体进行宣传。大力开展白蚁防治一线操作、施工管理、项目监理等人的培训，重点围绕浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则和相关配套技术标准实施专业化技能学习，提高操作水平，确保治理成效。

- 建档要求。各村落、名镇分别建立一档案。对传统村落每间古建筑，林垟镇核心区每间保护建筑进行入户蚁害调查，填写调查情况表、拍摄图片、填写蚁害治理情况表，进行内容的收集、整理，归档及时、真实、准确、完整。

- 各村落及镇综合治理服务工作内容及测算依据：

- 黄林村白蚁综合治理明细表（示范项目）

| 项目 | 工作内容 | 测算依据 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料清单 | 杀白蚁粉剂 | 在白蚁检查过程中见蚁喷粉 | 按照房屋建筑数量和绿化面积，每年数量约3kg | 3kg | 3 | 9kg |
|  | 地上型白蚁监测控制装置 | 用于房屋内部白蚁的监测与治理 | 按照房屋建筑数量，每年数量约100套 | 100套 | 3 | 300套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置 | 在房屋建筑四周平均5米埋设一套，约80套 | 房屋建筑周围约安装80套 | 第一年80套，之后每年按20%损耗率补充2年共计32套 | 3 | 112套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置饵料 | 对监控装置定期检查维护时需更换饵料 | 根据以往项目装置应用经验参考，每年装置内饵料更换率约为30% | 24组 | 3 | 72组 |
|  | 液剂 | 对修缮房屋进行全面药物预防处理，以及其他区域少量液剂防治 | 按每平米4L药液的用来测算，预计6幢房屋修缮，每幢约500平方米 | 240kg | 1 | 240kg |
|  | 诱杀包 | 主要用于绿化区土栖白蚁诱杀处理 | 平均每亩80包，保护面积约8.8亩，外延面积约20亩，共投放28.8亩，三年综合治理阶段投放 | 第一年2304包，之后逐年减半 | 3 | 4032包 |
|  | 诱捕灯 | 分飞季节诱杀繁殖蚁 |  |  |  | 2台 |
| 人工清单 | 白蚁检查 | 对治理区进行蚁害的全面细查 | 按整个村庄59000平方米面积测算，每年2次 | 10人天/次*2次 | 3 | 60人天 |
|  | 安装监控装置 | 在房屋建筑周围及绿化区安装 | 平均1人1天埋设20套 | 6人天 | 1 | 6人天 |
|  | 装置维护 | 对装置进行维护管理（包括地上、地下） | 平均1人1天检查维护25套，每年维护2次 | 9人天*2次 | 3 | 54人天 |
|  | 投放诱杀包 | 在绿化区及房屋周围投放 | 平均1人1天投放400包，三年综合治理阶段投放 | 逐年减少，人工总量为10人天 | 3 | 10人天 |
|  | 白蚁入侵检查和喷药处理 | 对蚁害建筑进行检查处理（包括地上型装置安装） | 根据现有蚁害密度和范围，每年检查处理人工约20人天 | 20人天 | 3 | 60人天 |
|  | 喷施杀白蚁液剂 | 平均1人1天喷洒药剂30KG | 按240kg药剂使用量计 | 共计8人天 | - | 8人天 |
| 技术服务 | 聘请专家开展白蚁防治技术指导，质量控制等 |  | 1人 | 3 |  |
| 宣传 | 制作大幅白蚁防治宣传牌、宣传单、报刊杂志、满意度调查等载体宣传 | 3 |  |

- 均路村白蚁综合治理明细表

| 项目 | 工作内容 | 测算依据 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料清单 | 杀白蚁粉剂 | 在白蚁检查过程中见蚁喷粉 | 按照房屋建筑数量和绿化面积，每年数量约3kg | 3kg | 3 | 9kg |
|  | 地上型白蚁监测控制装置 | 用于房屋内部白蚁的监测与治理 | 按照房屋建筑数量，每年数量约20套 | 20套 | 3 | 60套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置 | 在房屋建筑四周平均5米埋设一套，约60套 | 房屋建筑周围约安装60套 | 第一年60套，之后每年按20%损耗率补充2年共计32套 | 3 | 84套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置饵料 | 对监控装置定期检查维护时需更换饵料 | 根据以往项目装置应用经验参考，每年装置内饵料更换率约为30% | 18组 | 3 | 54组 |
|  | 液剂 | 对修缮房屋进行全面药物预防处理，以及其他区域少量液剂防治 | 按每平米4L药液的用来测算，预计6幢房屋修缮，每幢约500平方米 | 240kg | 1 | 240kg |
|  | 诱杀包 | 主要用于绿化区土栖白蚁诱杀处理 | 平均每亩90包，保护面积约10亩，外延面积约20亩，共投放30亩，三年综合治理阶段投放 | 第一年2700包，之后逐年减半 | 3 | 4725包 |
| 人工清单 | 白蚁检查 | 对治理区进行蚁害的全面细查 | 按整个村庄14950平方米建筑面积、古树、绿化等测算，每年2次 | 8人天/次*2次 | 3 | 48人天 |
|  | 安装监控装置 | 在房屋建筑周围及绿化区安装 | 平均1人1天埋设20套 | 4人天 | 1 | 4人天 |
|  | 装置维护 | 对装置进行维护管理（包括地上、地下） | 平均1人1天检查维护25套，每年维护2次 | 4人天*2次 | 3 | 24人天 |
|  | 投放诱杀包 | 在绿化区及房屋周围投放 | 平均1人1天投放400包，三年综合治理阶段投放 | 逐年减少，人工总量为12人天 | 3 | 12人天 |
|  | 白蚁入侵检查和喷药处理 | 对蚁害建筑进行检查处理（包括地上型装置安装） | 根据现有蚁害密度和范围，每年检查处理人工约20人天 | 20人天 | 3 | 60人天 |
|  | 喷施杀白蚁液剂 | 平均1人1天喷洒药剂30KG | 按240kg药剂使用量计 | 共计8人天 | - | 8人天 |
| 宣传 | 制作大幅白蚁防治宣传牌、宣传单、报刊杂志、满意度调查等载体宣传 | 3 |  |

- 上泽村白蚁综合治理明细表

| 项目 | 工作内容 | 测算依据 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料清单 | 杀白蚁粉剂 | 在白蚁检查过程中见蚁喷粉 | 按照房屋建筑数量和绿化面积，每年数量约4kg | 4kg | 3 | 12kg |
|  | 地上型白蚁监测控制装置 | 用于房屋内部白蚁的监测与治理 | 按照房屋建筑数量，每年数量约20套 | 20套 | 3 | 60套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置 | 在房屋建筑四周平均5米埋设一套，约60套 | 房屋建筑周围约安装60套 | 第一年60套，之后每年按20%损耗率补充2年共计32套 | 3 | 84套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置饵料 | 对监控装置定期检查维护时需更换饵料 | 根据以往项目装置应用经验参考，每年装置内饵料更换率约为30% | 18组 | 3 | 54组 |
|  | 液剂 | 对修缮房屋进行全面药物预防处理，以及其他区域少量液剂防治 | 按每平米4L药液的用来测算，预计6幢房屋修缮，每幢约500平方米 | 240kg | 1 | 240kg |
|  | 诱杀包 | 主要用于绿化区土栖白蚁诱杀处理 | 平均每亩80包，保护面积约10亩，外延面积约20亩，共投放30亩，三年综合治理阶段投放 | 第一年2400包，之后逐年减半 | 3 | 4200包 |
| 人工清单 | 白蚁检查 | 对治理区进行蚁害的全面细查 | 按整个村庄177.72亩（房屋建筑约2万平方米）占地面积测算，每年2次 | 10人天/次*2次 | 3 | 60人天 |
|  | 安装监控装置 | 在房屋建筑周围及绿化区安装 | 平均1人1天埋设20套 | 4人天 | 1 | 4人天 |
|  | 装置维护 | 对装置进行维护管理（包括地上、地下） | 平均1人1天检查维护25套，每年维护2次 | 4人天*2次 | 3 | 24人天 |
|  | 投放诱杀包 | 在绿化区及房屋周围投放 | 平均1人1天投放400包，三年综合治理阶段投放 | 逐年减少，人工总量为10人天 | 3 | 10人天 |
|  | 白蚁入侵检查和喷药处理 | 对蚁害建筑进行检查处理（包括地上型装置安装） | 根据现有蚁害密度和范围，每年检查处理人工约25人天 | 25人天 | 3 | 75人天 |
|  | 喷施杀白蚁液剂 | 平均1人1天喷洒药剂30KG | 按240kg药剂使用量计 | 共计8人天 | - | 8人天 |
| 宣传 | 制作大幅白蚁防治宣传牌、宣传单、报刊杂志、满意度调查等载体宣传 | 3 |  |

- 东寺前村白蚁综合治理明细表

| 项目 | 工作内容 | 测算依据 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料清单 | 杀白蚁粉剂 | 在白蚁检查过程中见蚁喷粉 | 按照房屋建筑数量和绿化面积，每年数量约3kg | 3kg | 3 | 9kg |
|  | 地下型白蚁监测控制装置 | 在房屋建筑四周平均5米埋设一套，约30套 | 房屋建筑周围约安装30套 | 第一年30套，之后每年按20%损耗率补充2年共计32套 | 3 | 42套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置饵料 | 对监控装置定期检查维护时需更换饵料 | 根据以往项目装置应用经验参考，每年装置内饵料更换率约为30% | 9组 | 3 | 27组 |
|  | 液剂 | 少量液剂防治 | 按每平米4L药液的用来测算，预计1500平方米 | 120kg | 1 | 120kg |
|  | 诱杀包 | 主要用于绿化区土栖白蚁诱杀处理 | 平均每亩80包，保护面积约10亩，外延面积约20亩，共投放30亩，三年综合治理阶段投放 | 第一年2400包，之后逐年减半 | 3 | 4200包 |
| 人工清单 | 白蚁检查 | 对治理区进行蚁害的全面细查 | 按面积约为60亩，每年2次 | 10人天/次*2次 | 3 | 60人天 |
|  | 安装监控装置 | 在房屋建筑周围及绿化区安装 | 平均1人1天埋设20套 | 2人天 | 1 | 2人天 |
|  | 装置维护 | 对装置进行维护管理（地下型） | 平均1人1天检查维护25套，每年维护2次 | 1人天*2次 | 3 | 6人天 |
|  | 投放诱杀包 | 在绿化区及房屋周围投放 | 平均1人1天投放400包，三年综合治理阶段投放 | 逐年减少，人工总量为10人天 | 3 | 10人天 |
|  | 白蚁入侵检查和喷药处理 | 对蚁害建筑进行检查处理 | 根据现有蚁害密度和范围，每年检查处理人工约15人天 | 15人天 | 3 | 45人天 |
|  | 喷施杀白蚁液剂 | 平均1人1天喷洒药剂30KG | 按120kg药剂使用量计 | 共计4人天 | - | 4人天 |
| 宣传 | 制作大幅白蚁防治宣传牌、宣传单、报刊杂志、满意度调查等载体宣传 | 3 |  |

- 东元村白蚁综合治理明细表

| 项目 | 工作内容 | 测算依据 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料清单 | 杀白蚁粉剂 | 在白蚁检查过程中见蚁喷粉 | 按照房屋建筑数量和绿化面积，每年数量约3kg | 3kg | 3 | 9kg |
|  | 地下型白蚁监测控制装置 | 在房屋建筑四周平均5米埋设一套，约30套 | 房屋建筑周围约安装30套 | 第一年30套，之后每年按20%损耗率补充2年共计32套 | 3 | 42套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置饵料 | 对监控装置定期检查维护时需更换饵料 | 根据以往项目装置应用经验参考，每年装置内饵料更换率约为30% | 9组 | 3 | 27组 |
|  | 液剂 | 少量液剂防治 | 按每平米4L药液的用来测算，预计1500平方米 | 120kg | 1 | 120kg |
|  | 诱杀包 | 主要用于绿化区土栖白蚁诱杀处理 | 平均每亩80包，保护面积约10亩，外延面积约20亩，共投放30亩，三年综合治理阶段投放 | 第一年2400包，之后逐年减半 | 3 | 4200包 |
| 人工清单 | 白蚁检查 | 对治理区进行蚁害的全面细查 | 按面积约为67亩，每年2次 | 10人天/次*2次 | 3 | 60人天 |
|  | 安装监控装置 | 在房屋建筑周围及绿化区安装 | 平均1人1天埋设20套 | 2人天 | 1 | 2人天 |
|  | 装置维护 | 对装置进行维护管理（地下型） | 平均1人1天检查维护25套，每年维护2次 | 1人天*2次 | 3 | 6人天 |
|  | 投放诱杀包 | 在绿化区及房屋周围投放 | 平均1人1天投放400包，三年综合治理阶段投放 | 逐年减少，人工总量为10人天 | 3 | 10人天 |
|  | 白蚁入侵检查和喷药处理 | 对蚁害建筑进行检查处理 | 根据现有蚁害密度和范围，每年检查处理人工约15人天 | 15人天 | 3 | 45人天 |
|  | 喷施杀白蚁液剂 | 平均1人1天喷洒药剂30KG | 按120kg药剂使用量计 | 共计4人天 | - | 4人天 |
| 宣传 | 制作大幅白蚁防治宣传牌、宣传单、报刊杂志、满意度调查等载体宣传 | 3 |  |

- 林垟镇核心保护区白蚁综合治理明细表

| 项目 | 工作内容 | 测算依据 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料清单 | 杀白蚁粉剂 | 在白蚁检查过程中见蚁喷粉 | 按照房屋建筑数量和绿化面积，每年数量约6kg | 6kg | 3 | 18kg |
|  | 地下型白蚁监测控制装置 | 在房屋建筑四周平均5米埋设一套，约60套 | 房屋建筑周围约安装60套 | 第一年60套，之后每年按20%损耗率补充2年共计32套 | 3 | 84套 |
|  | 地下型白蚁监测控制装置饵料 | 对监控装置定期检查维护时需更换饵料 | 根据以往项目装置应用经验参考，每年装置内饵料更换率约为30% | 18组 | 3 | 54组 |
|  | 液剂 | 少量液剂防治 | 按每平米4L药液的用来测算，预计3000平方米 | 240kg | 1 | 240kg |
|  | 诱杀包 | 主要用于绿化区土栖白蚁诱杀处理 | 平均每亩90包，保护面积约20亩，外延面积约20亩，共投放30亩，三年综合治理阶段投放 | 第一年3600包，之后逐年减半 | 3 | 6300包 |
| 人工清单 | 白蚁检查 | 对治理区进行蚁害的全面细查 | 按面积约为18.69公顷，每年2次 | 22人天/次*2次 | 3 | 132人天 |
|  | 安装监控装置 | 在房屋建筑周围及绿化区安装 | 平均1人1天埋设20套 | 4人天 | 1 | 4人天 |
|  | 装置维护 | 对装置进行维护管理（地下型） | 平均1人1天检查维护25套，每年维护2次 | 3人天*2次 | 3 | 18人天 |
|  | 投放诱杀包 | 在绿化区及房屋周围投放 | 平均1人1天投放400包，三年综合治理阶段投放 | 逐年减少，人工总量为16人天 | 3 | 16人天 |
|  | 白蚁入侵检查和喷药处理 | 对蚁害建筑进行检查处理 | 根据现有蚁害密度和范围，每年检查处理人工约30人天 | 30人天 | 3 | 90人天 |
|  | 喷施杀白蚁液剂 | 平均1人1天喷洒药剂30KG | 按240kg药剂使用量计 | 共计8人天 | - | 8人天 |
| 宣传 | 制作大幅白蚁防治宣传牌、宣传单、报刊杂志、满意度调查等载体宣传 | 3 |  |

注：以上项目及数量仅供参考，磋商供应商需自行组织进行现场踏勘，具体以实际实施方案进行调整，供应商应结合实际情况予以充分考虑进行报价，本项目合同总价不予调整。

- 项目人员配备要求：

成交供应商应配备有相应专业技能的工作人员不少于5人。其中：

| 序号 | 职务 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（技术负责人） | 1 | 专职负责本项目工作，月均出勤 20天以上。 |
| 2 | 施工员(包括驾驶员) | 3 人及以上 | 应持有白蚁防治职业培训合格证书（业务量大时或白蚁活动高峰期应增配施工员）。 |
| 3 | 资料员（可兼职） | 1人 | 应具有熟练运用制图软件的能力 |

- 项目人员证书要求：

①具有白蚁防治助理工程师及以上或白蚁防治工高级及以上或有害生物防制员高级及以上证书工作人员不少于1人。

②持有白蚁防治职业培训合格证书的专职人员不少于3人。证书发证单位应为全国白蚁防治中心、设区市以上人力资源或建设行政主管部门。

③专职或聘用工作人员不得同时在两个或两个以上单位执业。

- 投入本项目的设施设备要求：

①车辆设备：成交供应商为本项目投入专用汽车（车载重量： 0.5 吨及以上）不少于 1 辆，用于白蚁防治、回访复查。

②成交供应商须根据本项目的实际需求提供配备必要的白蚁防治设备、工具、药物、安全、统一工作服、劳保用品等。

③拟投入的本项目的地下型白蚁监测装置要求：应具有注册商标、说明书和出厂合格证，且选用省级白蚁防治管理机构评议认定的产品，▲监测装置内径不小于6cm，装置内饵料松木块不少于6块。监测装置产品应在技术商务文件中响应，中标后未经采购人许可不得变更产品。

- 投入本项目的白蚁预防药物要求

拟投入本项目古建筑房屋白蚁治理、园林植被白蚁综合治理的药物，应选用取得“农药三证”并对环境友好的白蚁防治药物，严格控制药物使用浓度和剂量，避免药物对环境的污染。磋商供应商必须提供有效期内农药登记证或临时登记证、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量技术标准。

- 施工技术依据：

以DB33/1017－2004《房屋白蚁预防技术规程》 、DB33/T 1108-2018 《房屋白蚁监测控制技术规程》、《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》为标准。

### 主要技术措施

### 实施深入的蚁情调查

白蚁危害具有极强的隐蔽性，本次蚁情调查工作针对危害区现状进行了较为全面的检查，发现了一定数量的蚁害建筑和区域。有些村落建筑空置率达到了70%以上，不能进入给检查工作带来难度。因此，该区域的白蚁治理首先需实施更加全面深入的白蚁危害调查，对每一幢建筑进行彻底检查，全面准确掌握蚁害现状，为防治工作提供详实的基础信息。

- 蚁情调查的范围

对房屋建筑进行蚁情调查应做好全面细致，主要包含以下4个方面：

- 房屋建筑构造组成部分，包括地基与基础、墙或柱、楼板与地面、楼梯、屋顶、门窗等；

- 装饰装修部分：装饰装修部分包括木地板、踢脚线、墙裙、吊顶等；

- 家具物品，包括壁柜、整体橱柜、书柜（籍）、衣物、地面长期堆放品等；

- 房屋建筑外围环境，主要包括邻近房屋建筑、绿地、树木等，范围以离房屋建筑外墙50m内为宜。

- 需检查的主要白蚁种类

房屋建筑白蚁危害检查时，应主要检查散白蚁、乳白蚁、土白蚁、大白蚁、等白蚁类群的分布及危害情况。从地理分布看，散白蚁的分布范围最大，遍及整个中国大陆的白蚁分布区，乳白蚁、土白蚁、大白蚁有较大的分布范围。从对房屋建筑的危害性分析，乳白蚁对房屋的破坏性最大，散白蚁对房屋的破坏性也较大，而土白蚁、大白蚁在局部地区也可对房屋建筑造成严重的破坏。

- 白蚁危害或活动迹象检查的重点部位

根据本调查区域内房屋建筑的现状与特点，蚁情调查重点部分包括：

- 木柱、木梁、木楼板、木屋架等承重木构件的结合处及其贴地、贴墙、入墙部位；

- 木门框、窗框及其贴地、贴墙、入墙部位；

- 木砖等嵌入墙体的木配件、楼梯接地木扶手及建房时不能取出的木模板等；

- 屋檐及其他易受潮部位；

- 靠近水源部位（如厨房、浴室、厕所等）、底层沉降缝和隐蔽空洞部位的墙体灰缝等；

- 木天棚、木地板、木踢脚、木墙裙、木壁柜等；

- 久未搬动的竹木家具、堆放的木材及其他纤维制品；

- 电源插座盒及入户管线。

- 蚁情调查的内容和方法

现场调查应包括下列内容：

- 白蚁种类；

- 白蚁活动迹象及分布；

- 白蚁分飞和筑巢情况；

- 白蚁危害部位、范围及对房屋建筑的损坏程度；

- 外围环境白蚁分布情况。

蚁情调查可采用现场查勘、装置监测和仪器探测等方法进行，其中现场查勘方式主要包括：

- 询问业主或房屋建筑使用者，了解白蚁危害部位和分飞时间、白蚁治理历史、房屋建筑装修情况等，掌握白蚁危害的大致情况；

- 检查房屋建筑构造组成部分、装饰装修部分、家具物品和房屋建筑外围环境白蚁活动迹象与破坏情况；

- 采集白蚁标本或判断危害白蚁种类。

装置监测是在房屋建筑周围或室内适当位置安装引诱白蚁的监测装置，定期检查装置以获取白蚁种类及分布等信息。

仪器探测是用白蚁探测仪器检测白蚁可能危害的构件，确定构件是否遭受白蚁危害或是否存在白蚁活体。

- 房屋建筑白蚁危害检查的具体措施

- 查看房屋建筑的各个部位，重点检查卫生间、厨房等易受潮的部位。主要观察室内木构件或木配件、插线盒等有无白蚁活动的外露迹象，如蚁路、分飞孔、通气孔、排泄物等。如外露迹象不明显，则须注意检查固定壁柜，尤其是衣柜等部位。

- 用探测仪器探测白蚁可能危害的木构件或木配件，如木柱、木地板、踢脚线、墙裙、门窗框等，探测是否遭受白蚁危害或存在活体白蚁。

- 用检查工具敲击白蚁可能危害的木构件或木配件，如木柱、木梁、木楼板、踢脚线、门窗框等，如能听到空洞的声音，则有可能存在白蚁蛀蚀过的部位。

- 用检查工具撬开无明显蛀蚀迹象的部位，查找和核实有无白蚁活动。

- 翻开或搬动检查久未搬动的衣柜、书柜等竹木家具和地面长期堆放品等。

- 房屋建筑外围环境的重点检查部位为：

- 相邻的房屋建筑；

- 树木及草坪；

- 地面堆放的木材及其他木纤维制品；

- 其他易孳生白蚁的部位。

- 蚁情调查资料的详细记录

在调查过程中，对白蚁标本及相关资料的收集、整理和保存十分重要。标本采集和资料收集应包括以下方面：

- 重点采集一定数量的兵蚁品级，尽量采集其他品级标本；

- 采集的标本应拍摄白蚁危害状及相应环境照片，拍摄的照片应注明编号、采集、拍摄地点信息（包括详细地址、经度、纬度、海拔等）、采集、拍摄日期、姓名等信息；

- 采集的标本应进行整理、鉴定和保存；

- 调查的记录、数据、照片等技术资料应进行整理和归档。（填好《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》表A.0.3 传统村落和历史文化街区名镇名村房屋建筑蚁情调查记录表，表A.0.4 传统村落和历史文化街区名镇名村蚁情调查汇总表）

### 房屋建筑白蚁治理：

- 房屋建筑室内发现白蚁危害时，应根据危害白蚁种类选择适宜的白蚁防治技术，并应满足下列要求：

- 土木两栖性的乳白蚁危害宜采用粉剂药杀法、诱杀法、饵剂药杀法、监控控制技术等；

- 土木两栖性的散白蚁危害宜采用粉剂药杀法、液剂药杀法、诱杀法、饵剂药杀法、监控控制技术等；

- 土栖性白蚁危害宜采用粉剂药杀法、液剂药杀法、诱杀法、饵剂药杀法、监控控制技术等；

- 干木白蚁危害宜采用熏蒸法、液剂药杀法等。

- 房屋建筑外围环境发现白蚁活动时，宜采用粉剂药杀法、诱杀法、饵剂药杀法、监控控制技术等控制白蚁种群，消除白蚁入侵的隐患。

- 发现乳白蚁、散白蚁、土栖性白蚁等危害，且符合下列情况之一的，宜采用粉剂药杀法：

- 在危害点、泥被、泥线、蚁路发现较多白蚁活动；

- 发现分飞孔，且尚在分飞期，有较多白蚁活动；

- 已确定白蚁巢位或发现白蚁巢体；

- 诱集器、监测装置内引诱到较多白蚁。

- 粉剂药杀法的应用应符合下列规定：

- 应遵循“见蚁施药，多点少施”的原则；

- 宜在白蚁活动旺盛的季节进行；

- 应将粉剂以雾状均匀喷洒在白蚁体表，且不影响白蚁的正常活动；

- 不应喷粉过多而堵塞蚁路和白蚁活动空间；

- 在泥被、泥线喷粉时，且先挑开，再将粉剂喷在白蚁体表；

- 在分飞孔喷粉时，宜在白蚁分飞期间将粉剂喷在分飞孔内；

- 在白蚁巢体喷粉时，宜先在巢体上造孔后，再将粉剂喷到巢体内部；

- 在诱集器、监测装置内喷粉时，宜先取出或掰开饵料，将粉剂喷在白蚁体表后复原。

- 发现乳白蚁、散白蚁、土栖性白蚁等危害，且符合下列情况之一的，宜采用饵剂药杀法：

- 发现有白蚁活动的危害点；

- 发现泥被、泥线、蚁路、分飞孔等白蚁活动迹象；

- 诱集器、监测装置内引诱到白蚁；

- 白蚁可能蔓延危害处。

- 饵剂药杀法的应用应符合下列规定：

- 宜投放在白蚁活动的点位；

- 应根据发现白蚁危害的种类、个体数量和白蚁危害程度确定饵剂的种类及投放数量；

- 有白蚁活动的点位不宜投放饵剂的，可根据房屋结构和白蚁危害情况，在白蚁可能蔓延危害的点投放饵剂；

- 投放饵剂应尽量不影响白蚁的正常活动；

- 贴挂在投放点位表面的饵剂，宜避光、保湿；

- 塞挤到投放点位内部的饵剂，不应将蚁路、分飞孔等白蚁活动空间堵满，并应封闭或复原投放口；

- 埋入投放点位地下浅层的饵剂，宜用物体覆盖；

- 在引诱到白蚁的诱集器、监测装置内投放饵剂时，宜将饵剂投放在诱集器、监测装置内的饵料上面，减少对白蚁的干扰；

- 投放饵剂后应适时检查取食情况和治理效果，必要时埠头饵剂；

- 不应在喷洒白蚁防治液剂且尚处药效期内的点位投放饵剂。

- 在白蚁活动迹象明显，但不得改变房屋建筑原状时，宜直接采用地上型饵剂系统。地上饵剂系统的应用应符合下列规定：

- 应根据白蚁危害的种类选择适宜的地上型饵剂系统，并严格按说明书规范操作；

- 宜安装在有白蚁活动的危害点、泥路、分飞孔、白蚁出没的缝隙等点位；

- 应根据安装点的情况选择适宜的安装方法，宜遮光、紧贴、保湿；

- 白蚁数量较多或白蚁危害较严重的点位可并列安装或叠加安装；

- 安装时应不干扰白蚁的正常活动；

- 应适时检查饵剂的取食情况和白蚁治理效果，必要时补充饵剂；

- 不应在喷洒白蚁防治液剂且尚处药效期内的点位安装；

- 在游览、展陈等对公共开放的传统建筑上设置时宜进行与安装载体基本一致的处理。

- 发现乳白蚁、散白蚁、土栖性白蚁等危害，且符合下列情况之一的，宜采用诱杀法：

- 发现白蚁危害点，但未见白蚁活体或只见少量白蚁；

- 发现泥被、泥线、蚁路、分飞孔等白蚁活动迹象，但白蚁个体活动不明显；

- 基本确定白蚁巢位，但白蚁活动不明显；

- 疑似有白蚁危害或活动，但未见到白蚁活体或白蚁活动迹象不明显。

- 诱杀法的应用应符合下列规定：

- 已根据实际设置诱集箱、诱集堆、诱集坑等不同类型的诱集器诱集白蚁；

- 应根据白蚁种类的喜食性选择适宜的饵料；

- 诱集器的安装位置宜选择有白蚁活动的危害点蚁路、分飞孔等，或估计有白蚁危害或活动处；

- 诱集器的安装宜遮光、紧贴、保湿，在地面安装时应防止积水；

- 当诱集器诱集到的白蚁数量较多时宜采用直接喷施灭白蚁粉剂处理，白蚁数量较少时可在诱集器内投放饵剂；

- 经药剂处理后应定期检查，但应控制检查的频次；

- 经药剂处理的诱集器未发现白蚁活动，但不确定治理效果时，应在周边另设诱集器重新观察。

- 符合下列情况之一的，可采用液剂药杀法：

- 发现散白蚁的危害点或蚁路、分飞孔等白蚁活动迹象，且可直接或造孔灌注液剂的；

- 发现土栖性白蚁的危害点或泥被、泥线等白蚁活动迹象的；

- 发现干木白蚁危害，且危害范围较小、可造孔灌注液剂的；

- 对白蚁可能蔓延危害的点部位进行预防性处理的。

- 液剂药杀法的应用应符合下列规定：

- 房屋建筑室内应选择可用于滞留喷洒处理的药剂；

- 应按农药标签配制规定浓度的液剂，并用专业药物喷洒器械进行施药；

- 应全面、均匀喷洒需要施药的点位，使注入的药液充分浸润、渗透有白蚁活动的木构件、墙体和土壤等，并在白蚁活动区域的环境中滞留；

- 木质门框、窗框、墙裙、踢脚线等处理可采用注射法，在危害点、蚁路、分飞孔等点位造孔注入液剂，使液剂顺着木构件贴墙面或蚁路向下渗透，并在木构件及其触地的土壤中滞留；

- 较大型且裂纹较少的木质柱、梁等木构件处理可采用先造孔后注射的方法，造孔后将液剂注入木构件内，使液剂由内向外扩散；

- 木地板底面处理可采用倒喷法，先在木地板上按一定间距造孔，再对木地板底面进行喷洒；

- 木构件表面处理可采用喷洒法，用喷洒器将液剂喷洒到点位表面，使药物在木构件浅表滞留；

- 地面或墙体处理可采用注射法，在危害点、蚁路、分飞孔等点位造孔注入液剂，使液剂浸润一定范围的土壤或墙体；

- 房屋外围环境泥被、泥线等处理可采用喷洒法，用喷洒器将液剂喷洒到有白蚁活动的泥被、泥线上，直至湿润。

- 发现乳白蚁、散白蚁、土栖性白蚁等危害，且符合下列情况之一的，可采用检测控制技术：

- 在地面或接近地面处发现白蚁危害点的；

- 在地面或接近地面处发现泥被、泥线、蚁路、分飞孔等白蚁活动迹象的；

- 有必要对白蚁活动情况进行监测的。

- 监测装置技术的应用应符合下列规定：

- 地下型监测装置应安装在有白蚁活动的区域；

- 在室内安装地下型监测装置应触及到土壤，在房屋外围环境安装时宜在离墙基不大于500㎜的土壤中；

- 监测装置安装后的检查次数和时间间隔可根据气候条件、不同种类白蚁取食速度等因素进行确定；

- 当监测装置诱集到白蚁数量较多时宜采用直接喷施灭白蚁粉剂处理，白蚁数量较少时可在监测装置内投放饵剂；

- 当饵料被白蚁取食消耗较大且无白蚁活动或霉变不利诱集白蚁时，应更换饵料。

- 发现干木白蚁等危害，且符合下列情况之一的，可采用熏蒸法：

- 木构件有干木白蚁危害，且危害范围较广的；

- 家具物品等有干木白蚁危害，且可移动至可密闭空间的。

- 熏蒸法的应用应符合下列规定：

- 熏蒸操作人员应受过熏蒸技术培训，熟悉熏蒸技术规程，能够熟练操作有关熏蒸仪器设备；

- 熏蒸操作人员在操作过程中应佩戴具有良好防毒性能、型号合适的防毒面具，穿工作服，戴手套；

- 木构件的房屋建筑可采用整体罩盖气密性良好的帐幕的方法进行熏蒸处理；

- 砌体结构的房屋建筑可采用封闭门窗的方法进行熏蒸处理，但应确保密封；

- 房屋建筑局部木构件可采用局部包裹气密性良好的帐幕的方法进行熏蒸处理，帐幕内应留一定的空间；

- 家具物品等可置于密封空间进行熏蒸处理；

- 投药前应检查帐幕或其他熏蒸空间的气密性，对可能的漏气部位进行仔细的检查和封糊；

- 应在熏蒸现场外设置熏蒸有毒危险性标志，且在附近安排值守人员；

- 熏蒸时长宜为24~72小时；

- 熏蒸现场清理应在揭开帐幕或开窗通风至安全浓度后进行，通风时间不应少于48小时。

### 修缮工程白蚁预防：

- 修缮工程白蚁预防应根据处理对象、现场施工条件等选择适宜的白蚁预防技术，并应满足下列要求：

- 木构件白蚁预防处理可采用药物屏障技术；

- 地坪白蚁预防处理可采用药物屏障技术或检测控制技术；

- 墙体白蚁预防处理可采用药物屏障技术；

- 房屋外围环境白蚁预防处理可采用检测控制技术。

- 木构件宜整体设置药物屏障，并应重点处理木构件贴墙、着地、榫接等部位。

- 药物木构件屏障重点部位应符合下列规定：

- 完整保留的木构件应重点处理虫孔、虫蛀部位；

- 剔朽修补的木构件应重点处理剔除截朽部位及修补的拼缝；

- 木质柱应重点处理与柱础或地面接触的截面和着地端1000㎜高度，墙包柱或贴墙柱应整体处理；

- 木质梁应重点处理与柱或其他构件榫接部位，触墙或入墙的应重点处理触墙或入墙端500㎜长度；

- 木质门框、窗框、墙板应重点处理着地周边和贴墙周边；

- 椽、望板、屋面防滑木条等应重点处理屋脊两侧1000㎜范围；

- 木构件药物屏障技术的应用应符合下列规定：

- 设置木构件药物屏障应在木构件油漆工序前完成；

- 槽朽替换和复制补配的木构件宜在安装前设置药物屏障；

- 在木构件表层设置药物屏障可采用喷洒法、涂刷法，下架或复制补配的牛腿、雀替等小型木构件可采用浸渍法；

- 在因白蚁危害导致中空的木构件内部设置药物屏障可采用注射法；

- 木构件药物屏障应有一定的渗透深度，榫卯、剔朽修补的拼缝、外露虫孔等部位应有充足的药剂渗入，必要时重复处理；

- 木构件药物屏障药液用量不应少于0.20L/㎡；

- 设置药物屏障后的木构件应避免雨淋和长时间阳光暴晒二影响药效。

- 房屋建筑内不直接接触土壤的木构件，可根据需要选用具有防霉、防火、防虫功能的硼酸盐水剂型产品设置木构件的药物屏障。

- 修缮工程中清理原有地面及垫层、重铺室内地面的应设置土壤药物屏障，土壤药物屏障技术的应用应符合下列规定：

- 具备施工条件的地坪应全部设置水平屏障，水平屏障离地坪深度不应小于100㎜，药液使用剂量应为3L/㎡~5L/㎡；

- 具备施工条件的墙基两侧、柱基四周应设置垂直屏障，垂直屏障宽度不应小于150㎜，离地坪深度不应小于300㎜，药液使用剂量应为3L/m³~5L/m³；

- 药物土壤屏障设置可采用喷洒法，并应在清理原有地面及垫层后，原土夯实或重铺地面前进行。

- 壁体药物屏障技术的应用应符合下列规定：

- 设置范围为一层室内地面以上500㎜高度的墙面；

- 药液使用剂量不应小于1.50L/㎡。

- 监测控制技术的应用应符合下列规定：

- 宜安装地下型监测装置；

- 安装监测装置应征得传统村落和历史文化街区名镇名村管理责任主体或房屋使用安全责任人的许可；

- 在地坪安装监测装置时，宜安装在墙角、门后、楼梯等较隐蔽的位置，也可隐藏在活动的地面砖下；

- 在房屋外围环境装监测装置时，宜安装在庭院天井的绿地内，并应贴近房屋外墙；

- 装监测装置的安装间距宜为3000㎜~5000㎜;

- 地下型监测装置应触及土壤层，装置外壳周边应填实土壤；

- 应对安装好的监测装置编号或作记号，并在施工图上标记安装位置。

- 监测装置检查、维护与处理应符合下列规定：

- 宜在白蚁活动旺盛的季节进行；

- 日常检查每年不应少于2次；

- 应更换发霉、腐烂的饵料；

- 发现白蚁或白蚁入侵迹象的，应及时处理。

- 如监测装置内置有智能报警的检测设备，当接收到报警信号时，应实地检查确认监测装置内白蚁聚集情况。

- 修缮工程应强化防蚁设计，改善防潮、通风和采光条件，规避木构件直接着地，创造不利白蚁孳生的微生态环境。

### 园林植被白蚁治理：

- 园林植被白蚁治理可采用粉剂药杀法、诱杀法、饵剂药杀法、监控控制技术等。

- 古树名木白蚁治理应符合下列规定：

- 应防治并重，在治理白蚁危害后，应同步落实白蚁预防技术措施；

- 白蚁治理和白蚁预防的范围宜为古树名木树身及以树基为中心、半径为10m的区域；

- 设置地下型监测装置时宜贴近古树名木树基。

- 传统村落白蚁综合治理验收标准：

白蚁危害严重的传统村落和历史文化街区名镇名村白蚁综合治理工程的验收主要应包括技术资料的完整性、白蚁防治施工的合规性、白蚁治理效果的达标程度等内容。

技术资料主要应包括下列内容:

- 项目施工总结或竣工报告；

- 白蚁综合治理合同或文件；

- 白蚁综合治理技术方案；

- 完整的蚁情调查记录表；

- 完整的白蚁防治施工记录表；

- 完整的生产安全记录；

- 其他相关的技术资料。

- 项目所使用的白蚁防治药剂、白蚁防治用品、施工器械等应符合白蚁综合治理技术方案的要求。

传统村落和历史文化名村白蚁治理效果应满足下列要求:

- 治理范围内的传统建筑白蚁危害等级按《建设工程白蚁危害评定标准》GB/T51253评定不高于I级；

- 治理范围内的其他房屋建筑白蚁危害率下降90％及以上；

- 治理范围内的古树名木白蚁危害等级按《建设工程白蚁危害评定标准》GB/T

- 51253评定不高于I级；

- 治理范围内的其他园林植被白蚁危害率下降90％及以上。

### 验收方法

### 黄林村、均路村、上泽村、东寺前村、东元村、林垟镇核心保护区以DB33/1017－2004《房屋白蚁预防技术规程》 、DB33/T 1108-2018 《房屋白蚁监测控制技术规程》、《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》为验收标准，其中黄林村还需通过白蚁防治省级示范项目验收。

### 验收可结合资料核查、现场查勘、装置监测、口头征询等方法综合实施。

### 验收人员应由白蚁防治单位、传统村落和历史文化街区名镇名村管理责任主体或受其委托的第三方等相关人员组成，并宜邀请相关主管部门和行业专家参与。

### 现场查勘验收点的数量应符合下列规定:

- 房屋建筑不宜少于5处，且宜涵盖不同空间分布、建筑类型、使用功能等；

- 园林植被不宜少于3处；

- 当采用白蚁监测装置动态监测的方法验收时，验收点应在验收前三个月确定并按要求安装监测装置。

### 验收点应由传统村落和历史文化街区名镇名村管理责任主体或受其委托的第三方人员指定。白蚁综合治理工程验收结束后应按《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》要求填写表A.0.5、表A.0.6、表A.0.7，绘制监控装置安装情况表，复查情况表，整理照片台帐汇总年度报告。

### 传统村落白蚁综合治理工程验收报告主要应包括下列内容:

- 传统村落的名称；

- 技术资料的完整性；

- 药械的合规性；

- 白蚁治理效果的达标程度；

- 生产安全情况；

- 验收结论；

- 其他应说明的情况。

### 违约责任

### 成交供应商未能按“施工技术依据、工作质量及验收方法”完成白蚁防治服务，或因工作失误，造成不满意或投诉的，将根据情节的轻重，分别处以500-50000元的罚款：

- 未按规定要求完成业务的，每个项目罚款 500元。

- 由于成交供应商工作失误，造成不满意或投诉的，每次罚款 2000元。

- 由于成交供应商工作失误，造成投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的，扣罚 50000元，并中止合同，并上报瑞安市财政局政府采购监管科。

### 成交供应商违反以下规定之一的，采购人有权利终止合同。

- 发现投标时提供虚假投标文件资料的。

- 成交供应商未按规定要求配备人员、设备的。

- 对工作质量检查考核中存在问题，采购人书面通知责令限期整改，而成交供应商一月内达不到整改要求的。

- 由于成交供应商工作失误，造成客户投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的。

### 安全管理

- 不发生药物渗漏、环境污染、人身安全等安全生产、交通事故。

- 安全生产、交通事故责任由成交供应商全部自负。磋商供应商在磋商响应文件中须对此作出承诺。

- 保证服务质量和工作效能，做到文明、及时、主动服务。

### 商务要求

- 服务期限：3年（具体以签订合同时间为准）。如服务期内，成交供应商服务项目未能验收通过或有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

- 服务地点：以采购人指定地点为准。

- 本项目投标报价实行固定总价包干，投标总价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括材料费、人工费、技术服务费、交通费、资料装订费、器械设备使用费、宣传费、合理利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。磋商供应商应根据国家的有关规定和白蚁综合治理、宣传等工作要求，并结合企业的实际情况进行报价。

- 付款方式与结算

- 在合同签订后5个工作日内成交供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向采购人缴纳合同总价5%的履约保证金。注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至采购人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至免费维护服务期(一年)之日止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 本项目合同签订后15日内支付合同总价的20%作为预付款（具体以财政资金到位情况为准）；2021年综合治理服务验收合格并通过后采购人支付合同价款的20%，2022年综合治理服务验收合格并通过后采购人支付合同价款的30%，2023年综合治理服务验收合格并通过后采购人支付合同价款的30%，待服务期满后退还履约保证金。

# 第四部分  合同条款

项目名称：                           　  　项目编号：

甲方：（采购人）　　　　　　　　　　　　　　乙方：（成交人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和                                  （本项目名称）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、服务内容

1、本项目为瑞安市黄林村、均路村、上泽村、东元村、东寺前村和林垟镇核心保护区的传统建筑、园林植被、古树名木的白蚁综合治理服务所有工作。白蚁综合治理包括但不限于蚁情调查、技术方案制定、防治施工、进度安排、效果验收等工作。具体施工内容详见一村一镇一方案（具体实施方案，双方协商后可进行适当调整）。

2、开展宣传与培训。治理村落进行白蚁宣传栏、宣传单、报刊杂志等载体进行宣传。大力开展白蚁防治一线操作、施工管理、项目监理等人的培训，重点围绕浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则和相关配套技术标准实施专业化技能学习，提高操作水平，确保治理成效。

3、各村落、名镇分别建立一档案。对传统村落每间古建筑，林垟镇核心区每间保护建筑进行入户蚁害调查，填写调查情况表、拍摄图片、填写蚁害治理情况表，进行内容的收集、整理、归档及时、真实、准确、完整。

4、具体服务要求以招标文件相关规定为准。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥___________元）人民币。

（合同金额应为承包完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括材料费、人工费、技术服务费、交通费、资料装订费、器械设备使用费、宣传费、合理利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。）

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.一切施工技术规程及工程验收均以ＤＢ33/1017－2004《房屋白蚁预防技术规程》 、ＤＢ33/T 1108-2018 《房屋白蚁监测控制技术规程》、《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》为标准。

四、安全管理

1.乙方应保证不发生药物渗漏、环境污染、人身安全等安全生产、交通事故。

2.若发生安全生产、交通事故责任由乙方全部自负。

3.保证服务质量和工作效能，做到文明、及时、主动服务。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

1.在合同签订后5个工作日内乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金。注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至采购人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至免费维护服务期(一年)之日止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

2. 待服务期满后退还履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履行时间和履行地点

1. 履行时间：        年    月     日至      年      月        日止。如服务期内，乙方服务项目未能验收通过或有违约行为，甲方有权单方面解除合同。

2. 履行地点：结合实践条件，经双方协商，本合同履行地点为瑞安市  。

九、款项支付

本项目合同签订后15日内支付合同总价的20%作为预付款（具体以财政资金到位情况为准）；2021年综合治理服务验收合格并通过后甲方支付合同价款的20%，2022年综合治理服务验收合格并通过后甲方支付合同价款的30%，2023年综合治理服务验收合格并通过后甲方支付合同价款的30%。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.乙方未能按“施工技术依据、工作质量及考核办法”完成白蚁防治服务，或因工作失误，造成不满意或投诉的，将根据情节的轻重，分别处以500-50000元的罚款：

- 未按规定要求完成业务的，每个项目罚款 500元。

- 由于乙方工作失误，造成不满意或投诉的，每次罚款 2000元。

- 由于乙方工作失误，造成投诉或发生较大责任事故，导致甲方受上级部门问责或处分的，扣罚 50000元，并中止合同，并上报瑞安市财政局政府采购监管科。

2.乙方违反以下规定之一的，甲方有权利终止合同。

- 发现投标时提供虚假投标文件资料的。

- 乙方未按规定要求配备人员、设备的。

- 对工作质量检查考核中存在问题，甲方书面通知责令限期整改，而乙方一月内达不到整改要求的。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

1. 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式五份,甲乙双方各执2份，招标代理公司1份。

甲方（盖章）：　　　　　　　              乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：　    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：

签约时间：                                签约时间：

注：1.上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市住房和城乡建设局：

我单位就瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）；

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件二 法定代表人授权委托书

瑞安市住房和城乡建设局：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：       为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：年   月    日

附：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三 磋商函

瑞安市住房和城乡建设局：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务（项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）。

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件四 建议少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件重述 | 偏离或磋商供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件五 2018年1月1日以来磋商供应商同类项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供合同和中标通知书，或合同和发票扫描件并加盖磋商供应商公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。（同类业绩指文物古建、建筑综合体、住宅小区、园林绿地、水利工程等白蚁治理项目及新建房屋白蚁预防工程）

2.2018年1月以来参与省级及以上政府部门评（鉴）定的白蚁防治示范项目的（提供合同、发票和列为省级及以上政府部门评（鉴）定示范项目的文件复印件加盖公章）

磋商供应商全称（盖章）：

日期:        年  月  日

## 附件六 投入本项目人员配置情况表

项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

注：（附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书、劳动合同及相关证书等（扫描件加盖公章））

项目组成员配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 资格/职称 | 工作内容 | 专职/兼职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书及相关证书等（扫描件加盖公章）；

2、以上项目组成员须提供所在磋商供应商单位连续缴纳近三个月社保证明（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），并加盖公章。

3、列入以上各表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七 投入本项目设施、设备详细清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 主要规格技术参数 | 单位 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:	1. 本表所列为磋商供应商拟投入的设施、设备详细清单。

2.此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.提供相关证明材料复印件加盖公章。

4.地下型白蚁监测装置要求：▲监测装置内径不小于6cm，装置内饵料松木块不少于6块。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八 报价一览表

项目编号：                                              （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标报价（三年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瑞安市传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁综合治理服务 | （小写）： （大写）： |  |

备注：

- 投标报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括材料费、人工费、技术服务费、交通费、资料装订费、器械设备使用费、宣传费、合理利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。磋商供应商应根据国家的有关规定和白蚁综合治理、宣传等工作要求，并结合企业的实际情况进行报价。

- 此报价一览表中投标报价（三年）应与附件九“分项报价明细表”中的合计总价相一致。

- 此表不得自行增减内容。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九 分项报价明细表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 每年数量 | 年数 | 数量合计 | 单价 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：小写： 大写： |  |

说明：

- 具体以实际实施方案经双方协商后进行调整，本项目合同总价不予调整。

2、本表仅供参考，各磋商供应商可根据投标方案自行编制报价明细表。

3、不提供详细报价明细表的将视为没有实质性响应磋商文件。

4、本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

5、此表合计总价应与“附件八 报价一览表”投标报价（三年）相一致。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件。

  - 供应商对声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件十一 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规和本项目磋商文件，特制定本办法。

## 一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐候选成交人。

## 二、评标组织

评审工作由采购代理机构组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

## 三、评审组织

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最后报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因磋商供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由磋商小组对磋商响应文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

## 四、评标办法

1、评标办法采取综合评分法（百分制法）。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、开标后，首先由磋商小组对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。

3、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价并加盖公章，否则报价作无效处理。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、评分细则：

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 资格性检查 | 基本资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  |  | 信用记录：符合磋商文件的（二）总则 第4条 |
|  |  | 特定资格 | 符合磋商文件要求 |
| （2） | 符合性检查 | 磋商供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人（或其授权代表）签字或盖章并加盖磋商供应商公章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 | 符合磋商文件的编制要求 |
|  |  | 投标有效期 | 不少于90天 |
| （3） | 无效标条款 | ▲磋商响应文件出现下列情况，按照无效投标处理： 任一报价不是固定的或超过预算金额的； 单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价； 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的； 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的； 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的； 未在报价时限内提交最后报价的； 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； 仅提交备份磋商响应文件的； 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的； 供应商被视为串通投标的； 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |
| （4） | 技术、商务评分 | 合计80分 |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 供应商综合实力 | 3分 | 磋商供应商具有ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书，所有认证证书必须在有效期内，每提供1个的得1分，最多得3分。(注：有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；如遇系统故障问题无法查询的，以供应商提交的证书为准，供应商对证书的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任） |
| 2 | 业绩 | 5分 | 磋商供应商提供自2018年1月1日以来同类项目业绩（同类业绩指文物古建、建筑综合体、住宅小区、园林绿地、水利工程等白蚁治理项目及新建房屋白蚁预防工程），每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。（注：提供合同和中标通知书，或合同和发票扫描件并加盖磋商供应商公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。） 2018年1月以来参与省级及以上政府部门评（鉴）定的白蚁防治示范项目的，每满足一个得 3分，本项目最高为3分。（提供合同、发票和列为省级及以上政府部门评（鉴）定示范项目的文件复印件加盖公章） |
| 3 | 以往项目满意度评价 | 3分 | 以上项目获得业主满意度评价为“满意/好等”，每提供一个得1分，本项最高得3分。（有效性认定：提供业主评价证明材料（以业主评价为“满意/好等”为评标依据） |
| 4 | 项目负责人技术能力 | 2分 | 项目负责人具有白蚁防治工程师及以上或白蚁防治工技师及以上或有害生物防制员技师及以上证书的得2分；具有白蚁防治助理工程师或白蚁防治工高级或有害生物防制员高级证书的得1分。 注：提供证书和劳动合同复印件并加盖公章。 |
| 5 | 项目组成员情况 | 9分 | 项目组成员（除项目负责人外）持有白蚁防治职业培训合格证书的专职人员 3 人的得4.5 分，每增加 1 人加 1.5分，少于3人不得分，本项最高得9分。 注：以上人员须提供相关证书及所在磋商供应商单位连续缴纳近三个月社保证明（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明）并加盖公章。 |
| 6 | 投入本项目的设施设备 | 5分 | 针对本项目招标需求拟投入的设施设备（打孔机、探测仪、喷雾器、喷粉球（电动喷粉机）、车辆等）的情况：0-5分。 （提供相关证明材料复印件并加盖公章） |
| 7 | 拟采用白蚁防治治药械的有效性、环保性 | 11分 | 针对本项目拟投入白蚁灭治药物和监测装置有效性和作用原理描述：0-2分； 使用具“三证”的白蚁防治药物的得3分，缺证的不得分； 监测装置曾在省级及以上示范项目中被应用的得3分（提供证明材料复印件加盖公章）； 4.拟投入的诱杀包属于权威部门推荐产品或省市及以上科研产品得3分（提供推荐文件或科研产出证明文件复印件加盖公章）。 |
| 8 | 实施方案及措施 | 27分 | 白蚁治理的技术方案和措施：0-5分。 对本项目重点难点分析和理解及相应措施：0-5分。 质量保证措施：0-3分。 项目管理计划，项目工期、时间安排：0-3分。 项目组织合理性、人力资源的安排：0-3分。 项目培训方案可操作性：0-4分。 应急保证措施：0-4分。 |
| 9 | 服务网点 | 5分 | 磋商供应商在项目所在地设有服务网点的或承诺中标后7天内在项目所在地设立服务网点的得3分。 服务响应时间：0-2分。 |
| 10 | 宣传方案 | 5分 | 在传统村落和名镇每年高峰期安排不少于2次的全面蚁害检查，进行白蚁危害宣传，治理效果介绍（宣传栏、宣传单、报刊杂志等载体进行宣传）方案：0-5分。 |
| 11 | 防治安全保障 | 5分 | 承诺投保公众责任险（100万及以上）的得2分。 安全、文明生产、环境保护及其保证措施：0-3分。 |
| （5） | 报价评标 | 20分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价(即评标价=投标报价（三年）)为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分：（评标基准价/评标价）*价格权值*100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。（价格权值指价格分值占总分值的比重） |
| 评标价的确定 | 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修正单价； 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字； ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理； 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组会将作出不利于磋商供应商的修正。 注（1）~（3）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商未在规定时间内确认的，其磋商响应文件作无效处理。 |
| 政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展优惠政策说明 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，磋商响应文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求并符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业； 残疾人福利性单位是指磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |

## 六、决标办法

1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

2、有其他影响中标、成交结果或者可能影响中标、成交结果的情况，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关条款执行。

七、磋商供应商义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：