玉环市政府采购竞争性磋商文件

项目编号：DDZX2022-Y-CS-10

采购项目：2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造

采 购 人：玉环市农业农村和水利局

大地工程咨询有限公司

二O二二年六月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造采购项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于 2022年07月 06日 14:30 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DDZX2022-Y-CS-10

项目名称：2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：500000

单位：项

简要规格描述：具体要求详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项1详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：标项1：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年07月06日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目采购文件在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名后可免费下载。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）的账号注册。 注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：：2022年07月06日 14:30（北京时间）

地点（网址）：电子磋商响应文件上传到“政府采购云平台” （https://www.zcygov.cn/）

- 五、响应文件开启

- 开启时间：2022年07月06日 14:30

地点（网址）：“政府采购云平台” （https://www.zcygov.cn/）在线开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   4.其他事项：本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。①本项目实行电子采购，采用电子响应文件，供应商应通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线磋商响应（电子采购），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“浙江政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子磋商具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线磋商时如遇平台技术问题详询400-881-7190。②为确保网上操作合法、有效和安全，磋商响应供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子采购过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前办理申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。③磋商响应供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）。为确保采购项目顺利实施，避免因浙江政采云上“电子加密磋商响应文件”解密失败导致供应商磋商无效，供应商可磋商响应文件截止时间前将在“政府采购云平台”电子投标工具制作生成的“备份电子加密磋商响应文件”（u盘）以邮寄的方式送到招标代理机构，联系人、联系地址及电话见下方。“备份电子加密磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注磋商项目名称、磋商供应商名称并加盖公章。④通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，磋商响应供应商递交了“备份电子加密磋商响应文件”的，以“备份电子加密磋商响应文件”为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份电子加密磋商响应文件”自动失效。磋商响应供应商仅递交“备份电子加密磋商响应文件”的，磋商无效。

磋商响应供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。②截止时点：开标后评标前。③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。④使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：玉环市农业农村和水利局

地    址：玉环市城中路56号

传    真：/

项目联系人（询问）：叶沛楠

项目联系方式（询问）：0576-87222268

质疑联系人： 屠昌鹏

质疑联系方式：13967627073

2.采购代理机构信息

名    称：大地工程咨询有限公司

地    址：浙江玉环市玉城街道康育南路309号1503室

传    真：/

项目联系人（询问）：赵女士

项目联系方式（询问）：0576-87237838

质疑联系人：曾云木

质疑联系方式：13506865339

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：玉环市财政局政府采购监督管理科

地    址：玉环市广陵路130号财政大楼5楼

传    真：/

联系人 ：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合采购公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 磋商响应文件说明 | 1、电子磋商响应文件组成：《资格证明文件》及《商务与技术文件》和《报价文件》。 2、磋商响应文件编制：磋商供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 3、磋商响应文件的签章：电子签章。 4、磋商响应文件的形式：电子磋商响应文件形式 （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份电子加密磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的以介质（U盘）存储数据电文形式的电子文件（备份电子加密磋商响应文件），其他方式编制的备份电子加密磋商响应文件视为无效备份电子加密磋商响应文件。 5、磋商响应文件份数： （1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交。按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本项目磋商文件要求提交。 （2）“备份电子加密磋商响应文件”：一份。 6、磋商响应文件的上传和递交： （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： 磋商供应商应在磋商响应文件提交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）。 （2）“备份电子加密磋商响应文件”的密封包装、递交： a.磋商供应商在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后， 磋商供应商可递交“备份电子加密磋商响应文件”的，应在磋商响应文件提交截止时间前将在“政府采购云平台”电子投标工具制作生成的“备份电子加密磋商响应文件”（u盘）以邮寄的方式送到招标代理机构，联系人、联系地址及电话见竞争性磋商公告； b.“备份电子加密磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注磋商项目名称、磋商供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达的“备份电子加密磋商响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份电子加密磋商响应文件”自动失效。磋商响应文件提交截止时间前，磋商供应商仅递交了“备份电子加密磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份电子加密磋商响应文件”的，以“备份电子加密磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子加密磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 （3）磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份电子加密磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。 （4）磋商截止后，在磋商有效期内，供应商不能撤销磋商响应文件。 |
| 4 | 磋商响应文件留档备案 | 成交供应商需在成交确认后5个工作日内，提供5套纸质磋商响应文件（与“电子加密磋商响应文件”保持一致）至招标代理机构（大地工程咨询有限公司：玉环市玉城街道康育南路309号1503室赵晓英收，电话0576-87237908）。 |
| 5 | 磋商响应有效期 | 90天，磋商有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 6 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：2022年07月06日 14:30 （北京时间） 递交地点：通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线磋商响应 |
| 7 | 磋商时间及地点 | 时间：2022年07月06日 14:30 （北京时间） 地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）在线磋商 |
| 8 | 磋商保证金 | 零元 |
| 9 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目合同金额的1%作为履约保证金（保函或现金形式）。履约保证金交至采购人处，在服务期满后如无质量、服务投诉和索赔，该款无息返还。 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |
| 12 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”、“政采保”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下金融、保险机构的“政采贷”、“政采保”服务。

政采贷联系方式：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 谢美珍 | 13586188090 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 吴佳怡 | 13656869211 |
| 中国建设银行 | 3.85%起 | 刘伟 | 18658662636 |
| 中国银行 | 3.8%起 | 张才国 | 13967698881 |
| 浙商银行 | 6.01%起 | 梅淑华 | 13777607601 |
| 农商银行 | 4.35%起 | 陈辉 | 13516762382 |
| 泰隆银行 | 6.00%起 | 许超 | 17858683351 |

政采保联系方式：

| 保险机构 | 承保方案 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司玉环支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 梁英超 | 18067723172（微信同号） |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

▲1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、进口货物及其有关服务必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

3、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

▲6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、电子磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 9、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件和“政府采购云平台”的要求的要求，通过“浙江政采云电子交易客服端”编制电子加密磋商响应文件。（特别提示：如有要求提供资料原件的，将原件扫描放入电子磋商响应文件）。

▲1、资格证明文件组成：

（1）磋商声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）中小企业声明函；

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件的有效资质证书扫描件（投标人特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

（8）评审办法中的评分内容章节描述及需要提供的其他材料。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价是含项目实施所需的人工、交通、提供成果、管理、税费及成果验收、分批次进行审查的会务费（包括大纳评审、鉴定会、方案对接等会议所需相关费用）、采购代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按磋商文件中相关附表格式填写。

（二）电子磋商响应文件的制作及递交要求

1、电子磋商响应文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标）。磋商供应商应通过“政采云电子交易客服端”，并按照“政府采购云平台”的要求和磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作“电子加密磋商响应文件”，不按上述要求制作“电子加密磋商响应文件”由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）磋商供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，本文件中有提供格式的，磋商供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章（电子签章）；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（电子签章）。

（3）“电子加密磋商响应文件”以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的“电子加密磋商响应文件”视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保“电子加密磋商响应文件”有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件的上传、递交：见《前附表》。

（2）“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（3）磋商响应文件的补充、修改或撤回

供应商应当在响应文件递交截止时间前完成“电子加密磋商响应文件”的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回“电子加密磋商响应文件”。补充或者修改“电子加密磋商响应文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回“电子加密磋商响应文件”。响应文件递交截止时间后递交的“电子加密磋商响应文件”，“政府采购云平台”将予以拒收，响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改“电子加密磋商响应文件”。

（4）磋商响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份电子加密磋商响应文件”不是磋商响应备选（替代）方案。

如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）磋商响应文件的有效期

1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应经双方确认。

3、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商形式

- 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启磋商响应文件，所有磋商响应供应商均应当准时在线参加。

- （二） 磋商准备

- 1.磋商的准备工作由采购组织机构负责落实。

- 2.采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不在线或不参加磋商视同放弃磋商采购，同时供应商因未在线参加磋商而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- （三）磋商流程

- （1）向各磋商响应供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由磋商响应供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了“备份电子加密磋商响应文件”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子加密磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，进入磋商，“电子加密磋商响应文件”自动失效。

（2）开启磋商响应文件，进入资格审查，通过资格审查视作具备磋商资格，审查不合格的磋商响应文件将不进入后续详细评审。

（3）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当通过“政府采购云平台”告知提交响应文件的供应商。

（5）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（6）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“政府采购云平台”同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“政府采购云平台”重新提交磋商响应响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。

（7）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商通过“政府采购云平台”在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于第一次报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（8）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（9）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（10）宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

特别说明：磋商流程原则按“政府采购云平台”的流程进行，如遇特殊情况或平台流程调整的，则按调整后的流程进行。

（二）澄清问题的形式

1、对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求磋商响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、磋商供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的形式提交，并加盖公章（电子签章），磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

电子磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、电子磋商响应文件中首次报价一览表内容与电子磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、电子磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的。

3、电子磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的。

5、报价超过磋商文件中规定的预算金额/最高限价。

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

7、电子磋商文响应件提供虚假材料的。

8、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同磋商供应商的电子磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同磋商供应商的电子磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同磋商供应商的电子磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的电子磋商响应文件相互混装。

9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

10、商务条款不响应。

11、“电子加密磋商响应文件”未按时解密，又未提供“备份电子加密磋商响应文件”的。

12、磋商供应商仅提交“备份电子加密投标文件”的。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交。候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的，将取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过政采云网站提交至同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

六、采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前向磋商代理机构支付采购代理服务费人民币捌仟元整，代理服务费已包含在磋商总报价中。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的电子磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分，最终得分为商务与技术文件得分+最后磋商报价得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100 。

（供应商的磋商报价超过采购人的预算价，其价格分作零分处理）

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，以报价低者为先；如综合评审总得分和最后报价也相同的，货物类采购项目以技术性能（评分）得分较高者为先；服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 （以下要求提供证书、证件、文件资料等可以以电子文件或扫描形式） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 0-3 | 供应商通过质量管理体系认证的得1分，通过职业健康安全管理体系认证的得1分， 通过环境管理体系认证的得1分；（认证范围须含白蚁防治内容，相关证书须在有效期内） | 磋商供应商须提供有效期内的证书证明材料。 |
|  |  | 0-3 | 供应商的水利白蚁防治技术通过省级及以上评（鉴）定，并推广的，得3分。 | 磋商供应商须提供相应证书等证明材料。 |
| 2 | 拟投入技术力量 | 0-5 | 人员配置： 1、项目负责人具有中级以上（含中级）相关专业技术职称的专职技术人员（证书标注为非白蚁防治专业的需同时提供白蚁防治职业资格证书或白蚁防治职业培训合格证书）的得3分；具有初级职称和白蚁防治职业资格证书或白蚁防治职业培训合格证书的得1分，本项最高3分； 2、项目负责人参与省级及以上行业标准或定额制定并发布的，1项得1分，本项最高2分。 | 磋商供应商须提供相应证书等证明材料及磋商响应方为其投保的磋商截止日之前三个月以内的社保参保证明。 |
|  |  | 0-8 | 项目组成员（项目负责人除外）： 项目组成员经过白蚁防治职业技能培训与考核鉴定，持有白蚁防治职业资格证书或白蚁防治职业培训合格证书的专职人员4人的得1分，每增加1人得1分，本项最高8分。 | 供应商须提供相应证书等证明材料及磋商供应商为其投保的磋商截止日之前三个月以内的社保参保证明。 |
|  |  | 0-4 | 车辆设备保障： 拟投入本项目的符合要求的专用汽车（核载在0.45吨及以上）为1辆的得1分，每增加符合要求的专用汽车（核载在0.45吨及以上）1辆加1分，本项最高4分。 （以上车辆产权必须属于磋商供应商方予以认可，非磋商供应商自有的不得分；磋商供应商还须提供上述车辆及设备的购买发票，车辆还需提供车辆的行驶证，不提供不得分。） | 磋商供应商须提供相关证明材料。 |
| 3 | 同类业绩 | 0-2 | 磋商供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过有同类（水库项目白蚁监测装置）业绩的得2分。 | 磋商供应商须提供合同及验收证明材料等证明材料。 |
| 4 | 施工方案 及措施 | 0-8 | 根据提供的白蚁监测装置数字化改造方案进行评分：方案完整全面得8-6分；方案较完整得5-3分；方案一般2－1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-8 | 根据对水库地理分布、环境以及实地白蚁危害了解程度进行评分：内容具有针对性强、分析透彻准确得8-6分；分析基本到位得5-3分；分析不足欠缺2－1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-5 | 根据网络管理软件系统功能完善性、先进性、安全性、适用性进行评分：系统完善先进并适用性强得5-4分；系统较完善先进并适用性一般得3-2分；系统欠缺并适用性一般1.5－1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-5 | 根据提供的白蚁监测装置数字化改造措施、具体实施方法进行评分：方法完整全面得5-4分；方法较完整得3-2分；方法一般1.5－1分，未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-5 | 根据对本项目重点难点分析和理解进行评分：项目的重点、难点分析具有针对性强、分析透彻准确得5-4分；项目的重点、难点分析基本到位得3-2分；项目的重点、难点分析不足欠缺1.5－1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-5 | 根据项目组织合理、人力资源的安排进行评分：方案完整全面得5-4分；方案较完整得3-2分；方案一般1.5－1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-5 | 根据项目作业流程及进度进行评分：方案完整全面得5-4分；方案较完整得3-2分；方案一般1.5－1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-4 | 根据质量保证措施有效性进行评分：保证措施针对性强，措施得力切合实际得4-3分；保证措施针对性一般，措施基本满足得2.5-2分；措施不到位得1.5-1分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
|  |  | 0-3 | 根据应急应对措施进行评分：措施得力切合实际得3-2.5；措施基本满足得2-1.5；措施不到位1-0.5；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
| 5 | 服务承诺 | 0-3 | 磋商供应商服务期、质保措施及服务期满后的后续服务承诺：售后服务措施方案详细、符合项目实际需求得3-2.5分；售后服务措施方案内容基本齐全，方案内容基本符合项目要求得2-1.5分；售后服务措施方案内容明显缺漏、且所述内容与实际不符得1-0.5分；未提及不得分。 | 磋商供应商描述 |
| 6 | 安全管理和制度保障 | 0-4 | - 磋商供应商有公众责任险的得2分，没有的不得分； - 有安全施工管理制度、药械使用和仓库管理制度、预防施工管理制度的各得0.5分，本项最高2分，没有的不得分。 | 磋商供应商须提供相关证明材料和供应商描述。 |
|  | 价格 | 20 | 取磋商合格供应商的磋商最后报价最低价为基准价。基准价为20分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20 %×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定）。 | 根据开标一览表 |

第四章 项目需求

一、磋商项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造 | 1 | 项 | 500000 | 具体内容和技术参数详见项目需求。 |

（一）项目背景

玉环市现有15座水库（原西方庵水库现已列为山塘），历年来主要采用传统的白蚁灭治方法进行灭治，虽然取得了一定成效，但也暴露了白蚁防治费时费力，管理难的问题。为响应省、市数字化改革的要求，高质量推进水利数字化改革。 2022年5月，玉环市农业农村和水利局在2021年玉环市里墩水库大坝白蚁监测装置数字化改造成功实施的基础上，由点及面并结合各水库实际，制定2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造数字化改造技术方案。

（二）白蚁监测装置数字化改造

传统白蚁监测装置主要依靠人工巡查才能明确装置内是否有白蚁活动，费时费力且常常导致白蚁防控不及时；鉴于白蚁活动的隐蔽性以及白蚁防治的专业性，管理方无法全面、直接了解项目内白蚁活动及防治情况，造成管理困难。白蚁监测装置数字化改造则能较好的弥补上述不足。

白蚁监测装置数字化改造以水利智能化白蚁监测系统为依托，构建白蚁智能化监测网络，由智能白蚁监测装置、传感器以及网络管理软件三部分组成，能够对白蚁危害发出预警，然后通过网络管理软件对预警信息进行记录、统计、计算和分析，形成不同的预警色，发出不同的防控指令，结合系统小程序端以及电脑端的可视化白蚁监测看板，实现白蚁的高效监测与防控；系统同时能够记录监测与防控数据，管理人员可实时查看项目内白蚁活动及防控情况。

- 系统还能对项目数据进行各种统计和分析，采用图表等可视化展示方式进行数据共享、研究。成功实现了管理方直观查看智能化白蚁监测系统工作状态、预警以及无纸化项目管理等功能：

- 1、每个智能白蚁监测装置均进行GPS定位，结合网络管理软件端的小程序以及智能白蚁监测看板，管理方可实时查看每一个装置在水库大坝上的位置、埋置相关情况以及监测状态；

- 2、在维护期内，智能白蚁监测装置发出白蚁危害预警并及时进行了检查处理，处理人员将检查、防治情况等信息上传至系统，管理方通过网络管理软件可实时查看处理情况；

（三）网络管理软件系统优化升级

为更好地发挥水利智能化白蚁监测系统的监测预警功能，将对原有的网络管理软件系统进行优化升级，重点如下：

1、网络管理软件系统能够满足接入“浙政钉”平台中，实现在平台中的直观呈现和所有日常管理操作。

2、以项目为单位构建白蚁智能化监测网络，以其所属省、市、区县进行划分、统计，使相关管理人员能直观查看所属地区的项目实施情况；

3、管理方通过网络管理软件系统能够实时查看智能白蚁监测装置工作状态，能够直观了解每一个装置从埋置定位到预警再到检查处理的整个工作流程；

4、智能白蚁监测装置监测到白蚁活动发出预警后，会进行记录、统计、计算和分析，根据不同的危害程度形成不同颜色的预警带，从而发出不同的防控指令，指导不同的操作；

5、系统对项目数据进行各种统计和分析，对统计和分析结果以图表等可视化的展示方法进行直观展示；

6、对智能化白蚁监测系统进行完善，实现已发出预警并经过处理的智能白蚁监测装置在原埋置位置的“再监测-预警”功能，从而明确本本区域白蚁防治情况。

7、网络管理软件系统需要满足不同供应服务商白蚁监测设备接入的条件。

（四）白蚁监测装置数字化改造的目标

对玉环市全市15座水库大坝根据实际情况进行白蚁监测装置数字化改造，对原系统进行优化升级，完善系统功能，建立健全玉环市水利智能化白蚁监测防治网络，从而更好得推进水利数字化改革。

（五）智能白蚁监测装置埋置

智能白蚁监测装置的埋置根据《浙江省堤坝白蚁防治规程》指导并结合各水库大坝实际情况开展，一般间隔距离为10米，部分石板铺设大坝表面需打孔（用以埋置智能白蚁监测装置），具体埋置数量及方式详见下表：

各水库大坝智能白蚁监测装置埋置明细表

| 序号 | 水库名称 | 坝表属性 | 尺寸（米） | 数量（个） | 设置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双庙水库 | 预制块 | 162*19 | 80 | 背水坡四排共64个（需打孔） 背水坡两侧共16个 |
| 2 | 横培里水库 | 草皮 | 70*18.4 | 42 | 背水坡四排共32个 背水坡两侧共10个 |
| 3 | 大坑里水库 | 预制块 | 96.5*17.2 | 35 | 背水坡四排共35个（需打孔） |
| 4 | 玉潭水库 | 块石 | 130*36 | 58 | 背水坡四排共48个（需打孔） 背水坡两侧共10个 |
| 5 | 石门坎水库 | 块石 | 160*30.6 | 37 | 背水坡共25个 背水坡两侧共12个 |
| 6 | 小闾水库 | 预制块 | 208*24 | 75 | 背水坡共75个 |
| 7 | 济里堂水库 | 预制块 | 95*23.5 | 10 | 背水坡共10个 （需打孔，较陡） |
| 8 | 垟岭水库 | 预制块 | 70*15 | 28 | 背水坡两排共15个 （需打孔） 坝顶一排共8个 背水坡一侧共5个 |
| 9 | 芳杜水库 | 草皮 | 343*16.5 | 160 | 背水坡四排共160个 |
| 10 | 龙溪水库 | 预制块 | 210*25 | 90 | 背水坡四排共90个（需打孔） |
| 11 | 牛栏水库 | 草皮 | 106*21 | 60 | 背水坡四排共50个 背水坡两侧共10个 |
| 12 | 上里岙水库 | 块石 | 107*33 | 30 | 背水坡共30个 |
| 13 | 龙潭坑水库 | 预制块 | 73*17 | 20 | 背水坡三排共20个 |
| 14 | 小陈岙水库 | 草皮 | 300*8 | 62 | 背水坡两排共62个 |
| 15 | 里墩水库 | 草皮 | 325*24 | 172 | 背水坡含“里墩水库”字样两排共122个，其他区域分为5块安置50个 |
| 16 | 合计 |  |  | 959 |  |

第一年计划改造里墩水库、双庙水库、龙溪水库、玉潭水库以及石门坎水库共计五座水库白蚁监测装置共计437个；第二年计划改造小闾水库、芳杜水库、上里岙水库、小陈岙水库以及牛栏水库共计五座水库白蚁监测装置共计387个；第三年计划改造济里堂水库、大坑里水库、龙潭坑水库、横培水库以及垟岭水库共计五座水库白蚁监测装置共计135个，合计959个。

五、其他需求

（一）产品描述：

水利智能化白蚁监测系统由网络管理软件以及智能白蚁监测装置组成，智能白蚁监测装置由白蚁诱集装置以及报警传感器组成，白蚁诱集装置带有饵料的报警传感器，可对白蚁取食发出报警。网络管理软件能够接收报警信息并进行可视化呈现。

（二）验收标准

由施工方在施工结束后提供详细的验收材料，由第三方或验收专家组进行审阅。结合现场抽查，对装置的工作状态、埋置位置进行抽样核实，出具统一的验收意见。

（三）维护要求（维护期三年）

对每个水库内报警的装置数量以及总装置数量进行统计，计算报警率：

无报警，预警带显示绿色，无白蚁危害；

报警率0-10%，预警带显示黄色，需跟踪；

报警率10-30%，预警带显示橙色，需一个月内处理；

报警率30%以上，预警带显示红色，需立即处理。

对于未报警或未处理的装置一年内不低于一次的检查维护，填写维护单。

（四）售后服务

1、在维护期内，供应商对于报警或非人为损坏的装置进行免费维护或维修更换；维护期后，可进行相关维护指导。

2、服务响应与故障解决时间要求

- 电话支持时间：7*24小时。

供应商从接到采购人故障通知，到故障解决（需要业主确认），要求不超过一周。

3、供应商结合磋商评审办法自行承诺质保措施及服务期满后的后续服务。

（五）付款方式：

| 年度 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一年度 | 合同签订后并收到乙方提供的合格发票后30个工作日内。 | 合同总金额的40 % |
| 第二年度 | 第二年计划完成经验收合格并收到乙方提供的合格发票后30个工作日内。 | 合同总金额的30 % |
| 第三年度 | 第三年计划完成经验收合格后并收到乙方提供的合格发票后30个工作日内。 | 合同总金额的30 % |

第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）                               所在地：

乙方：（成交供应商）                           所在地：

甲、乙双方根据大地工程咨询有限公司关于2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据磋商采购结果确定）

（二）乙方责任

（根据磋商采购结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 1% 。（履约保证金交至采购人处，在服务期满后如无质量、服务投诉和索赔，该款无息返还）

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1. 乙方应按磋商采购文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. .本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方：                                  联系人：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

开户银行及帐号：

乙方：	                                联系人：

地址：                      	        邮编：

电话：              	                传真：

开户银行及帐号：

第六章：响应文件格式附件

附件1

本

2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造

项目编号：DDZX2022-Y-CS-10

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）磋商声明书（附件2）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)（附件3）

（3）营业执照复印件

（4）中小企业（附件4）

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料

附件2

磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的         （磋商项目名称）（编号为         ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	          项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件5                                                                    本

2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造

项目编号：DDZX2022-Y-CS-10

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商情况介绍（附件6）

（2）项目组织实施方案(可视情选用附件7、附件8)

（3）响应产品技术规格资料（可视情选用附件9）

（4）商务及技术响应表（可视情选用附件10）

（5）证书一览表（附件11）

（6）类似项目业绩一览表（附件12）

（7）售后服务措施及承诺（可视情选用附件13）

（8）针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的

附件6

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前三个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9：

供货清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件10：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件11：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12:

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件14                                                                本

2022-2025年玉环市水库大坝白蚁监测装置数字化改造

项目编号：DDZX2022-Y-CS-10

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）首次报价一览表（附件15）

（2）报价明细表（附件16）

附件15

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是含项目实施所需的人工、交通、提供成果、管理、税费及成果验收、分批次进行审查的会务费（包括大纳评审、鉴定会、方案对接等会议所需相关费用）、采购代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件16

报价明细表 (第 标)

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：