**政府采购项目**

**采购实施计划**

**项目名称：**双峰县红火蚁根除服务

**采购单位：**县农业农村局植保植检站

**编制单位：** 县农业农村局植保植检站

**编制时间：**   2024年1月23日

**编 制 说 明**

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

2024年12月底前完成验收

（二）采购组织形式

集中采购

1. 委托代理安排

自行编制采购实施计划

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

预（概）算：95000元

最高限价：95000元。

1. 采购包划分与合同分包

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 实施内容 | 建议价格 | 备注 |
| 1 | 红火蚁根除服务（娄衡高速双峰服务区及周边共780亩） | 红火蚁专业化防控服务（含药剂）5次；根除效果评估前9次疫区及周边的调查服务；根除评估后一年监测后续服务；红火蚁防控宣传；红火蚁疫情根除专家评审验收。 | 不超过9.5万元 |  |

（六）采购方式

（1）采购方式

□公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：   电子卖场竞价

选择采购方式的理由： 节约财政成本。

（七）供应商资格条件

  投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

☑公开方式

（八）评审规则

☑最低评标价法，选择该评审规则的理由： 节约财政成本

二、合同管理安排

（一）合同类型

☑买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：

选择合同类型的理由：   根据采购要求提供服务

（二）定价方式

☑固定总价，要求：  总价包括防治、监测、培训、验收等费用

□固定单价，要求：

□成本补偿，要求：

□绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：  总价不超过预算总额

（三）合同文本的主要条款

   按采购内容开展服务，2024年12月底前确保完成省站组织的专家验收。

（四）履约验收方案

（1）履约验收主体

√采购人： 采购相关业务股室

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

    2024年12月底

（3）履约验收方式

    省站组织专家验收

（4）履约验收程序

   专家查看资料和现场，当场出具验收意见 。

（5）履约验收内容

资料和现场。

（6）履约验收验收标准

      红火蚁是否得到根除

（7）履约验收其他事项

        无

（五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：      终止采购

（2）实施环境变化应对措施：      终止采购

（3）重大技术变化应对措施：     终止采购

（4）预算项目调整应对措施：      终止采购

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：    终止采购

（6）采购失败应对措施：         重新竞价采购

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：   依法追究违约方责任

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

          终止采购