采购需求

（以下需求仅供参考，最终以招标文件为准）

| 项目名称 | 上派镇2024年度美国白蛾等重大林业有害生物防治作业项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024AEEFN00129 |
| 项目预算 | 58.9063万元 |
| 采购内容 | 为确保2024-2025年度特种设备抽检工作正常进行，拟聘请专业技术机构为肥西县特种设备提供技术支撑，结合2023年度特种设备技术抽检任务，预计抽检1600台/年，包括电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施、锅炉、压力容器、压力管道等；每年对监察人员业务培训不少于16个学时，详见采购需求。 |
| 最高限价 | 单价控制价为25元/亩次 |
| 评标方法 | 综合评分法 |

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2、下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3、如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内采购人支付40%预付款，在完成第一次防治后经验收组验收合格后付至合同金额的50%，完成年度所有任务并通过验收后支付剩余合同款。 （注：供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。） |
| 2 | 服务地点 | 肥西县上派镇，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起至2024年12月31日 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：上派镇2024年度美国白蛾等重大林业有害生物防治作业项目 所属行业：农、林、牧、渔业 |
| 5 | 是否接受联合体磋商 | 不接受联合体磋商 |

## 二、项目概况

项目内容：

（1）根据林业有害生物发生规律及相关技术规程，以准确掌握的病虫情发生实际情况为基础，制定防治实施计划或方案报采购人审核同意后，按照确定的防治区域和时间开展防治，防治面积由采购人确认。防治对象为发生程度为中等以上的、严重影响重点路段、重点区域绿化美化和林木健康的食叶类、刺吸类害虫。防治方式为集中开展预防性除治和应急除治，一般为3个作业小组，每组作业人员不得少于4人，道路防治使用水平距离≥90米的大型车载高射程喷雾设备，片林防治因地制宜配备担架式喷雾机、烟雾机等各种防治机械，在一个防治适期的5天内完成一轮防治作业，确保防治及时有效。

（2）防治药剂符合相关技术标准，“三证”齐全（生产许可证、农药登记证或临时登记证、农药标准），且在有效期内的农药，于年度开展防治前的一周内足量购置存放在仓库，6-11月间根据病虫害防治需要领取开展防治作业。

## 三、服务需求

服务范围：上派镇

1.安全要求：制订本项目安全施工管理方案和应急处置方案，配备必要劳动保护用品，防治一线作业人员必须购买意外伤害保险，保证本项目实施过程中不发生安全生产事故或引发次生灾害，若发生任何因成交供应商责任的安全事故或由成交供应商原因引发的次生灾害，责任由成交供应商全部负责并赔偿所有损失。

2.防治相关要求：防治作业前必须报采购人同意，采购人对防治的物资、安全等准备工作检查合格后方可开展，由采购人确认防治面积。

3.人员和设备要求：选派1名工程师作为驻点工作人员，必须熟练使用ARCGIS、GPS、资料整理归档和虫情调查技术规范，服从业主方工作安排；防治人员须经安全及技术培训合格后上岗，不得少于12人。

4.时间和进度保障要求：按照合同要求，保证在采购人规定的时间内完成防治作业，阶段性统防统治必须在一个防治适期的5天内完成，不予认可逾期后的防治面积。

5.资料管理和保密要求：本项目中所有由采购人提供或实施过程中产生的包括但不限于图纸、电子地图、勾绘地图等文字图表、电子资料等未经采购人许可，严禁备份、严禁向外泄露。

6.档案要求：必须在防治作业时同步建档立册，分类建立作业日志，形成包括但不限于影像、日志、图表、文字材料等形式的系统资料，及时归档整理储存保管。

7.车辆保障：投入满足防治适期5天内完成作业的防治车辆，大型车载喷雾设备的装载车辆，药品配送车辆、自检巡查车辆。

注：上述人员不得兼任。除评审方法和标准的初审表中提出要求必须提供的相关人员证书和设备作为评审依据外，响应文件中无须提供上述人员证书和设备相关证明材料，签订合同后进场服务前供采购人核查，若发现所配备人员和设备有不符合磋商文件要求，采购人有权终止合同，并上报公共资源交易监督管理部门进行依规处理。

8.其他要求：投标供应商必须承诺（承诺函格式自拟），承诺内容包括但不限于以下2条：

①合同签订后进场服务前核查所有防治作业人员意外伤害保险合同，如未提供或提供不全，责任自负。

②成交供应商严禁转包，一经查实，立即终止合同，产生的后果责任自负。

## 四、报价要求

按   元/亩次进行报单价，单价控制价为25元/亩次，总控制价为58.9063万元，最终以实际防治面积核算最终价款。

| 序号 | 内容 | 数量（亩） | 单价（元/亩次） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上派镇2024年度美国白蛾等重大林业有害生物防治作业项目 | 以采购人划定的乡村道路为主要防治区域的面积 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 五、验收及标准要求

1.组织形式：由采购人、成交供应商共同制定质量验收方案，邀请有关森防专家、相关技术人员等组成验收组，开展工作验收，组织现场抽查。

2.验收时间：合同签订后20个日历日内完成第一次防治且自查效果合格，向采购人书面申请验收，由验收组按验收方案进行检查验收。

3.验收办法：

严格按照报价要求中的美国白蛾等病虫害防治作业的要求，以及安徽省、市业务主管部门的相关规定执行。

4.对质量验收不合格的处理措施：

除病害及生理性落叶原因外，防治效果达到以下标准为合格：食叶类害虫达到：林木平均叶片保存率不低于90%、虫株率低于2%；刺吸类害虫达到：叶片保存率90%以上，虫口密度等于或小于5头/10cm2，否则应及时加以补防，直至达到要求。如出现某一地段某一区域，除病害及生理性落叶原因外，未达到防治效果且超出防治适期无法补防的，林木叶片保存率90%以下，在70%—90%之间的，扣除合同款的10%；林木叶片保存率低于70%的，扣除30%的价款。